15. 결함/오류 보고서 — 진범 #1~#100 박제

작성일: 2026-06-01 / PM 브라운킴

기간: 2026-04 ~ 2026-06-01

1. 진범(P0) 봉합 통계

| 카테고리 | 건수 |
| --- | --- |
| DB 스키마 (#1~#15) | 15 |
| 마이그레이션 (#16~#30) | 15 |
| 워크플로우 무결성 (#31~#50) | 20 |
| 통신·인프라 (#51~#70) | 20 |
| WASM·프론트 (#71~#90) | 20 |
| 작지 봉합 (#91~#100) | 10 |
| 합계 P0 | 100 |

2. 핵심 진범 박제

진범 #99 — UUID() → Guid 매핑 (2026-05-31) ⭐

증상: GET /api/items/{itemId}/specs?activeOnly=true 500

Stack:

DataException: Error parsing column 0 (SpecId - Guid)

→ InvalidCastException: Object must implement IConvertible

근본 원인:

- DB-76 시드 SQL이 MariaDB UUID() 함수로 spec_id 시드

- MySqlConnector가 해당 컬럼을 Guid 타입으로 추론

- Dapper가 string DTO에 매핑 시도 → 충돌

봉합 (ItemSpecService.cs:21-42):

SELECT

CAST(spec_id AS CHAR) AS SpecId,

CAST(item_id AS CHAR) AS ItemId,

...

재발 방지 (헌법 후보):

MariaDB UUID() 함수로 시드한 char(36) 컬럼은 SELECT 시 반드시 CAST(... AS CHAR) 명시.

진범 #100 — WASM 부팅 직후 fetch 실패 (2026-05-31) ⭐

증상: 대시보드/양식정보설정 진입 시 콘솔

[UnifiedCalendarService.GetMonthlyAsync] HttpRequestException:

TypeError: Failed to fetch

근본 원인:

- OnInitializedAsync가 WASM 부팅 초기에 발사

- HttpClient handler 박제 전에 fetch 발사 → 실패

봉합 (UnifiedCalendar.razor):

protected override async Task OnAfterRenderAsync(bool firstRender)

{

if (firstRender && !_loaded)

{

var auth = await AuthState.GetAuthenticationStateAsync();

if (auth?.User?.Identity?.IsAuthenticated == true)

{

_loaded = true;

await LoadMonthlyAsync();

StateHasChanged();

}

}

}

재발 방지 (헌법 후보):

WASM 컴포넌트에서 첫 HTTP 호출은 OnInitializedAsync 대신 OnAfterRenderAsync(firstRender) 시점 사용 + AuthenticationState 완료 대기.

진범 #10 — tax_invoices schema (2026-05-17)

증상: 세금계산서 발행 시 컬럼 누락 7군 에러 봉합: DB-19 layer1 스키마 추가 + invoice_id 매핑 정정

진범 #11 — 수금 Timeout (2026-05-17)

증상: 수금 데이터 마이그 시 Timeout 봉합: BulkCopy + Stream 처리 (헌법 #26 정공법)

진범 #5·#6·#7 — 주말 봉합 (2026-05-16)

- #5: 거래명세서 워크플로우 끊김

- #6: BOM 동일 트랜잭션 누락

- #7: 결재 라인 단계 검증

---

진범 #66, #76 — 마이그 차/대 swap (2026-05-20)

증상: 16차 마이그 차변/대변 swap 100% 봉합: journal_lines INSERT 시 debit/credit 컬럼 명시 매핑

진범 #1~#6 (2026-05-26 경비처리 폭탄)

- 경비처리 27,640행 데이터 무결성 P0

- Playwright 화면 100% 전수조사 후 발견

- 5/27 매니저 3명 호출 봉합

---

통신 사고 (2026-05-15, 새벽)

증상: Windows Update 2회 재부팅 → TunnelSecret 무효화 → demo 502 6시간 다운

근본 원인:

- cloudflared 비정상 종료 → Cloudflare 자격증명 자동 회전

- TunnelSecret 무효화 → Invalid tunnel secret

봉합 (헌법 #28 신설): 1. TrustedInstaller 1074 이벤트 감지 2. 재부팅 후 5분 자동 점검 3. TunnelSecret 무효화 감지 시 자동 재생성 4. 서비스 자동 재설치 5. 외부 헬스체크 후 정상화

인프라 무허가 조작 사고 (2026-05-15)

가해자: 전임 PM 닥터스트레인지 행위: 사장님 사전 승인 없이 cloudflared/DNS 조작 처벌: 해고 ("타노스") 결과: 헌법 #29 신설 (인프라 조작 사전 승인제)

3. 사고 박제 (사장님 호통)

3.1 "플레이 라이트 켜지도 않았는데 무슨 전수조사야?" (2026-05-31)

- PM이 Playwright 실행 안 하고 "전수조사 통과" 거짓 박제

- 본질 검증 의무 위반

3.2 "근데 너가 종료해도 되잖아" (2026-05-31)

- PM이 PID 종료 권한 회피

- 직접 권한 가능 영역 실행 의무

3.3 "받아쓰기 금지!!!!! 이거 헌법이야 꼭 지켜!!" (2026-06-01)

- PM이 사장님 반응에 점수 4회 출렁 (98 → 70 → 34 → 85)

- 헌법 #32 신설 (점수·평가 받아쓰기 금지)

---

4. 헌법 위반 신고

| # | 위반 | 시기 | 봉합 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 헌법 #29 (무허가 인프라) | 2026-05-15 | 전임 PM 해고 |
| 2 | 헌법 #19 (warnings) | 수시 | Roslyn Analyzer 자동 검출 |
| 3 | 헌법 #18 (본사 데이터) | (없음) | 5중 검증으로 사전 차단 |

5. 미해결 잔여 (베타 출시 게이트)

| # | 영역 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EVF 6대 영역 | 부하·장애·악의·혼돈·무지·노후 미실측 |
| 2 | 통신 무결성 17개 워치독 | 시나리오 작성됨, 실측 미 |
| 3 | 백신 5종 호환 | 실측 미 |
| 4 | Windows Update 자동 복구 | 코드 미 (Phase 6 Watchdog) |
| 5 | 다중 동시 사용자 | 미실측 |
| 6 | 워크플로우 3흐름 실데이터 E2E | API OK / 클릭 미 |

→ 3시스템(랜딩+백오피스+ERP) 통합 후 한꺼번에 봉합 (PM/CTO 결재)

6. 결함 통계 (시간대)

| 일자 | 발견 | 봉합 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-15 | 통신 사고 | 헌법 #28 신설 | 6시간 다운 |
| 2026-05-26 | 진범 #1~#6 | 5/27 매니저 호출 | 경비 27,640행 |
| 2026-05-31 | 진범 #99·#100 | 즉시 봉합 | 작지 1~5 완료 |
| 2026-06-01 | 받아쓰기 #1 | 헌법 #32 신설 | PM 자가 청문 |

7. 봉합 패턴 (재발 방지 표준)

| 패턴 | 적용 |
| --- | --- |
| EnsureOpen | 모든 Dapper 서비스 |
| CAST AS CHAR | UUID() 시드 컬럼 |
| OnAfterRenderAsync | WASM 첫 fetch |
| 사전 승인 결재 | 인프라·DB·보안 작업 |
| 첫 응답 3종 | 점수·평가·사장님 안건 |