23. 현재 상태 보고서 (시스템이행결과서 대체)

작성일: 2026-06-01 / PM 브라운킴

사장님 결재: "18번 하지말고 23번은 현재상태 보고로 대체!"

시점: ERP 단계 종료 직전 / 백오피스·랜딩 진입 직전

1. PM/CTO 객관 종합 점수

85% (B+) — 조건부 GO

다음 단계 진입 가능: 랜딩페이지·백오피스 설계

2. 영역별 점수

| 영역 | 점수 | 등급 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기능 구현 (87 화면 + API + DB) | 95% | A | 골격 완성 |
| 빌드·테스트·보안 | 100% | A+ | 0/0/165 PASS |
| API 정합 (워크플로우 3흐름) | 100% | A+ | 모두 200 OK |
| 모바일 반응형 | 100% | A+ | 5/5 가로 스크롤 0 |
| 진범 봉합 | 100% | A+ | #99·#100 봉합 완료 |
| 실사용 흐름 검증 (CRUD·E2E) | 60% | C | 진입만, 클릭 미실측 |
| EVF 6대 영역 | 30% | F | 베타 게이트 (3시스템 통합 후) |
| 통신 무결성 17개 | 미실측 | - | Phase F |
| 백신 5종 호환 | 미실측 | - | Phase D |
| 다중 동시 사용자 | 미실측 | - | EVF 부하 |
| 가중평균 | 85% | B+ | 조건부 GO |

3. 정직 박제 (헌법 #32)

3.1 받아쓰기 사고 박제

- 사장님께 보고 시 외관만 보고 "98% A+"라고 자기 칭찬

- 사장님 의문 → "70%" → "34%" → "85%" 4회 출렁

- 사장님 호통: "받아쓰기 금지!!!!! 이거 헌법이야 꼭 지켜!!"

- → 헌법 #32 신설

3.2 점수 의미 분해

- 외관 진입 점수: 98% (87 중 85 PASS)

- 빌드·테스트·보안: 100%

- 검증 깊이 점수: 60% (CRUD 클릭 미)

- 베타 출시 게이트 점수: 35% (EVF·통신·백신 미)

- PM/CTO 의사결정 점수: 85% B+ (다음 단계 GO)

3.3 점수 출처

- "다음 단계 진입 가능 여부"가 목적

- → 외관·API 만점 + 베타는 통합 후 → GO 결재

- 자기 칭찬·자기 비하 아닌 의사결정용 점수

---

4. 완성 리스트 (Reality)

4.1 ✅ 완성 (검증 통과)

1. 87개 ERP 화면 진입 (98%) 2. 워크플로우 3흐름 API 정합 (100%) 3. 빌드 0 errors / 0 warnings (헌법 #19) 4. xUnit 165/165 PASS 5. NuGet 보안 취약 0건 6. 모바일 반응형 5/5 PASS 7. 진범 #99 (UUID→Guid) 봉합 8. 진범 #100 (WASM fetch) 봉합 9. 약관 동의 미들웨어 (4 필수 + 1 선택) 10. 양식정보설정 (preprint/blank 분기) 11. 6개 그리드 ItemSpecAutocomplete 12. 빈 catch 36건 봉합 (헌법 #15) 13. JWT role 매핑 (TenantAdmin → system_admin) 14. 5중 검증 체크리스트 (헌법 #23) 15. 인수인계 13장 완전판 박제 16. 헌법 #32 신설 (점수 받아쓰기 금지)

4.2 ⚠ 부분 완성

17. 87 화면 중 2건 키워드 미스 (진입은 200 OK) 18. 그리드 콤보 — API ✅ / UI 클릭 흐름 미실측 19. 회계·경비 — 진입 ✅ / CRUD 클릭 미

5. 미완성 리스트 (정직)

5.1 ERP 단독 잔여

1. 워크플로우 3흐름 실데이터 E2E (CRUD 클릭) 2. 결재 라인 실데이터 흐름 3. AI CS 챗봇 실측 4. 다중 동시 사용자 5. 백업·복원 실제 실행 6. CLAUDE.md tenant@hitpan.kr 정정 (실제 admin@hitpan.kr)

5.2 3시스템 통합 후 봉합 영역

7. EVF 6대 영역 (부하·장애·악의·혼돈·무지·노후) 8. 통신 무결성 17개 워치독 9. Windows Defender + 백신 5종 + EDR 3종 호환 10. Windows Update 후 cloudflared 자동 복구 11. SLA 99.99% 1개월 입증 12. 마이그 정공법 5축+α 최종 검증

5.3 외부 시스템

13. 전자세금계산서 홈택스 API (외주 검토) 14. 메이크빌 ASP 3차 외부 베타 자문 15. 카카오/토스 미니앱 연동

6. 헌법 정합 상태

| 헌법 | 정합 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| #1~#10 (기본 원칙) | ✅ 100% |  |
| #11 (어드민 직접 권한) | ✅ | 템플릿 0건 |
| #15·#16 (코드 패턴) | ✅ | Roslyn 자동 검출 |
| #18·#22 (데이터 최소주의) | ✅ | 5중 검증 통과 |
| #19 (errors 0 warnings 0) | ✅ | 빌드 만점 |
| #20 (워크플로우 끊김) | ✅ | API 정합 100% |
| #23 (5중 검증) | ⚠ 80% | DAST 미실측 |
| #25 (3대 원칙) | ⚠ 80% | 안전하게 = EVF 미실측 |
| #26 (마이그 목표/Timeout) | ✅ | 86400초 박제 |
| #27 (통신 무결성) | ⚠ 30% | 워치독 미구현 |
| #28 (Windows Update 봉합) | ⚠ 0% | Phase F |
| #29 (인프라 사전 승인) | ✅ | PM 자가 준수 |
| #30 (자가 회복) | ⚠ 0% | Phase F |
| #31 (백신 호환) | ⚠ 미실측 | Phase D |
| #32 (받아쓰기 금지) | ✅ | 2026-06-01 박제 |

7. 다음 단계 결재

7.1 사장님 결재 (2026-06-01 00:30)

"내일부턴 백오피스, 랜딩페이지 설계로 들어갈거야."

7.2 사장님 결재 (2026-06-01 새벽)

"어벤져스 학습용 22개 페이퍼 형식 11시까지" + "18번 제외, 23번 현재상태 대체"

7.3 PM 권장 가도

- Phase A (06-01 ~ 06-15): 랜딩 + 백오피스 설계

- Phase B (06-15 ~ 06-30): 3시스템 통합

- Phase C (07-01 ~ 07-15): EVF 6대 영역

- Phase D (07-15 ~ 07-22): 백신 5종 호환

- Phase E (07-22 ~ 08-15): 베타 체험단

- Phase F (08-24+): 정식 출시 1차 (서비스업 8곳)

---

8. PM 최종 의견

8.1 ERP 단독 100% 추구의 함정

- 검증되지 않은 영역(실데이터 E2E·EVF)은 단독 만들 수 없음

- 랜딩 가입 → 백오피스 프로비저닝 → ERP 로그인 흐름이 박제되어야 진짜 통합 테스트 가능

- ERP 단독 100% 노리면 영원히 못 넘어감

8.2 정공법

1. 외관·API·진범 봉합은 만점 (오늘까지) 2. 랜딩·백오피스 동시 진척 3. 3시스템 통합 후 EVF 일괄 실측 4. 베타 출시 절대 게이트 통과 후 출시

8.3 받아쓰기 0건 정직 박제

- 외관 만점 ≠ 베타 게이트 통과

- 베타 게이트 미통과 ≠ 다음 단계 불가

- 다음 단계 가도 정직하게 GO 권장

---

9. 인수인계 박제

9.1 본 문서 위치

- docs/erp-handover/23_현재상태보고서.md

- 워드 변환본: docs/erp-handover/word/23_현재상태보고서.docx

9.2 함께 박제된 22개 문서

- 인덱스: 00_인덱스_어벤져스_학습가이드.md

- 본문: 01~17, 19~23 (18번 제외, 사장님 결재)

- 워드: docs/erp-handover/word/*.docx

- 소스: docs/erp-handover/source/hitpan-erp-source-v1.0-handover.zip

9.3 관련 인수인계

- docs/handoff/20260531_PM_2230_세션_인수인계서_완전판.md (13장)

- docs/handoff/20260515_PM_종합_인수인계서_분위기까지.md

---

PM 브라운킴 / 2026-06-01 박제 종료.

다음 PM께: PRD·ERD·3시스템 아키텍처 정독 후 시작. 받아쓰기 금지, 첫 응답 3종 의무. 사장님 컨디션 점검 후 결재 요청.